## Slide 1
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
19 октября 2022 года

## Slide 2: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2
2021
11
национальных
проекта
32,9
млрд руб
ФБ 20,4
ОБ 12,4
Кассовое освоение – 27,7 млрд (84%)
ФБ 17,5 ОБ 10,1
87%
117из 135
124
+ 7% увеличилось достижение показателей
2020
11
национальных
проектов
27,1
млрд руб
ФБ 16,2
ОБ 10,9
Кассовое освоение – 26,3 млрд (97%)
ФБ 16,0 ОБ 10,3
80%
125 из 156
118
+ 6 увеличилось количество объектов
Количество РП
Финансирование
Достижение показателей
Объекты строительства и ремонта
2022
12
национальных
проектов
42,9
млрд руб
ФБ 31,3
ОБ 11,6
151*
*план
Динамика к 2021 году:
+ 10,0 млрд руб. (+ 30,4%), в т.ч.
ФБ: + 13,8 млрд руб. (+ 78,9%)
264*
*план
+ 140 объектов к 2021 году
47
региональных
проектов
44
региональных
проектов
49
региональных
проектов

## Slide 3
1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Туризм и индустрия гостеприимства»
42,9 МЛРД. РУБ. ФБ – 25,4 млрд. руб. (59%);
ОБ – 11,6 млрд. руб. (27 %);
Фонд ЖКХ – 5,9 млрд. руб. (14%)
+ 3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА:
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
РП «Развитие туристической инфраструктуры»
РП «Развитие системы поддержки молодежи» «Молодежь России»
264
объекта строительства и ремонта
47
региональных
проектов
плюс Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
национальных
проектов
12
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

## Slide 4
Chart: 
| Производительность труда и | Цифровая экономика | Международная | Культура | Малое и среднее предпринимательство | Туризм и индустрия гостеприимства | Образование | Здравоохранение | Экология | Демография | Жилье и городская среда | Безопасные качественные
План на 2022 г. | 37.3802 | 56.4939 | 59.1402 | 354.8705 | 435.6036 | 640.5794 | 3072.0166 | 3790.4649 | 4037.7786 | 7618.8223 | 11039.6138 | 11752.3157
Chart: 
| ОБ | ФБ
Столбец1 | 11.6 | 31.3
Безопасные качественные
дороги
Жилье и городская среда
Демография
Экология
Здравоохранение
Образование
Туризм и индустрия
гостеприимства
Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Культура
Международная
кооперация и экспорт
Цифровая экономика
Производительность труда и
поддержка занятости
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ
ФБ
31,3
млрд руб.
ОБ
11,6
млрд руб.
11,8
млрд руб.
11,0
7,6
4,0
3,8
3,1
0,6
0,4
0,4
0,06
0,06
0,04
12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
47 региональных проектов
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 44 | 56
56%
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО
или
23,9 млрд руб.
ОБ
6,3
млрд руб.
ФБ
17,6
млрд руб.
42,9 млрд руб.

## Slide 5
Иркутск
Усть-Илимск
Тайшет
Мишелевка
Усть-Кут
Бильчир
Игнино
Рождественка
Нижнеудинск
Тулун
Евдокимова
Залари
Забитуй
Покровка
Коршуновский
Тельма
Средний
Турма
Киренск
Моисеевка
Куйта
Нижняя Идыга
Артемовский
Балахнинский
Перфилово
Заречье
Иркутск
Слюдянка
Олха
Введенщина
Иркутский район
Шелехов
69
объектов запланировано к строительству
в т.ч. 58 - с вводом в 2022 году
Братск
НП «Культура»
дома культуры и школы искусств
НП «Демография»
дошкольные учреждения
спортивные сооружения и комплексы
НП «Образование»
современные школы
спортивные залы
НП «Экология»
газопроводы
канализационные сооружения
НП «Жилье и городская среда»
объекты водоснабжения и водозаборы
многоквартирные дома
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»
объекты туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(без объектов здравоохранения) в 2022 году

## Slide 6
70
объектов
объекты строительства
объекты реконструкции
объекты капитального ремонта
поставка и монтаж фельдшерско-акушерских пунктов
поставка и монтаж врачебных амбулаторий
Бодайбо
Еланцы
ИРКУТСК
Шелехов
Черемхово
Усть-Илимск
Тайшет
Братск
Ангарск
Усолье-Сибирское
Бохан
Аларский
Новонукутский
Качуг
Куйтун
Оса
Казачинское
Киренск
Нижнеудинск
Тулун
Чунский
Ербогачен
Усть-Кут
Железногорск-Илимский
Мама
Саянск
Зима
Балаганск
Усть-Уда
Жигалово
Слюдянка
Усть-Ордынский
Свирск
Баяндай
Залари
НП «Здравоохранение»
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2022 ГОДУ

## Slide 7
Бодайбинский
Ольхонский
Иркутский
ИРКУТСК
Шелехов
Черемховский
Усть-Илимский
Тайшетский
Братск
Ангарск
Усолье-Сибирское
Боханский
Аларский
Нукутский
Баяндаевский
Усольский
Куйтунский
Осинский
Казачинско-Ленский
Киренский
Нижнеудинский
Тулунский
Эхирит-Булагатский
объекты капитального строительства (в т.ч. реконструкция) автомобильных дорог, реконструкция и строительство мостовых переходов
объекты капитального ремонта, ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения
125
объектов
НП «Безопасные качественные дороги»
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2022 ГОДУ

## Slide 8: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ В 2022 ГОДУ

## Slide 9: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
7
национальных
проектов
1 095,7
млн руб
6
национальных
проекта
430,4
млн руб
6
национальных
проектов
359,5
млн руб

## Slide 10: Национальный проект «Жилье и городская среда»
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Министерство строительства Иркутской области
Приобретение жилых помещений и возмещение за изымаемые жилые помещения
116
жилых помещений
340
человек
6 111
кв. м.
Срок реализации
до 31.12.2022
573,3
млн руб
(Фонд ЖКХ 547,3 ОБ 22 МБ 4)
заключение контрактов не требуется
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство общественных и дворовых территорий
1
общественное пространство
12
дворовых территорий
Работы завершены
15.10.2022
40,73
млн руб
(ФБ 31,74 ОБ 8,09 МБ 0,9)
3
Национальный проект «Экология»
РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
12,47
млн руб
(ФБ 11,93 ОБ 0,50 МБ 0,05)
Срок реализации
до 31.12.2022
заключено соглашение с МО 18.10.2022

## Slide 11: Национальный проект «Образование»
РП «Цифровая образовательная среда»
Министерство образования Иркутской области
Приобретение комплектов оборудования в МБОУ «СОШ №16», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 13»
Мероприятие реализовано частично, идет доп. поставка МФУ
7,29
млн руб
(ФБ 7 ОБ 0,29)
контракт заключен
РП «Патриотическое воспитание граждан»
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Срок реализации
в течение года
0,154
млн руб
(ФБ 1,75 ОБ 0,07)
контракт заключен
5
84
1
Национальный проект «Культура»
РП «Культурная среда»
Министерство культуры Иркутской области
Техническое оснащение МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Торжественное открытие состоялось
30.08.2022
7,09
млн руб
ФБ 6,07 ОБ 0,32 МБ 0,70
Приобретение компьютеров, ноутбуков, интерактивного, демонстрационного, музыкального оборудования, мебели, приобретение программного обеспечения

## Slide 12: Национальный проект «Здравоохранение»
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Комплексный капремонт ОГБУЗ Усольская городская больница
Срок реализации
до 31.12.2022
31,37
млн руб
(ФБ 29,74 ОБ 1,64)
Контракт заключен
7
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Приобретение 14 ед. медицинского оборудования для медицинских организаций
Поставлено 12 ед. оборудования
до 31.12.2022
40,9
млн руб
(ФБ 40,9)
Контракт заключен
Срок реализации
РП «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения по модернизации РМИС, системы криптографической защиты информации
Срок реализации
до 31.12.2022

## Slide 13: Национальный проект «Дорожная сеть»
РП «Дорожная сеть»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
Ремонт 5 автомобильных дорог:
от дома № 10 по проспекту Красных Партизан до дороги по ул. Луначарского (район жилого дома № 45);
от дома № 5 по ул. Луначарского до проспекта Красных Партизан;
до 1.09.2022
333,12
млн руб
(ОБ 299,81 МБ 33,31)
Отставание от графика
Срок завершения работ
по ул. Розы Люксембург;
Комсомольский проспект
30.10.2023
контракты заключены
Срок завершения работ
по ул. Дзержинского;
Работы завершены
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
РП «Экспорт продукции АПК»
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Возмещение части понесенных затрат учреждениями на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации
1,33
млн руб
(ФБ 1,28 ОБ 0,06)
Мероприятие реализовано
(внесено в реестр аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации)

## Slide 14: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

## Slide 15: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
5
национальных
проектов
572,9
млн руб
6
национальных
проектов
592,7
млн руб
5
национальных
проектов
832,5
млн руб

## Slide 16: Национальный проект «Жилье и городская среда»
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Министерство строительства Иркутской области
Приобретение жилых помещений и возмещение за изымаемые жилые помещения
человек
кв. м.
Срок реализации
до 31.12.2022
114,2
млн руб
(ФБ 106,4 ОБ 6,59 МБ 1,2)
заключение контрактов не требуется
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство общественных и дворовых территорий
8
общественных территорий
5
дворовых территорий
Работы завершены
15.10.2022
20,63
млн руб
(ФБ 16,19 ОБ 4,13 МБ 0,31)
2
279
3 861,44
90
Жилых помещений

## Slide 17: Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
РП «Дорожная сеть»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
Ремонт автомобильной дороги Ангарск-Тальяны на участке км 36+251 - км 51+749
Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Большая Елань
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Хайтинка на км 29+356 автомобильной дороги Усолье - Белореченск - Мишелевка - Михайловка
до 30.09.2023
336,3
млн руб
(ФБ 150 ОБ 146,3)
контракты заключены
3
до 30.10.2022
до 30.09.2023

## Slide 18: Национальный проект «Образование»
РП «Современная школа»
Министерство образования Иркутской области
Создание 4 центров «Точка роста» на базе МБОУ Белая СОШ, МБОУ Мишелевская СОШ № 19, МБОУ Раздольинская СОШ, МБОУ СОШ № 6
6,89
млн руб
(ФБ 6,62 ОБ 0,28)
РП «Успех каждого ребенка»
Министерство образования Иркутской области
Капитальный ремонт 2 спортивных залов в МБОУ "Тельминская СОШ", МБОУ "Белая СОШ"
8,70
млн руб
(ФБ 0,67 ОБ 6,81 МБ 1,22)
МБОУ "Белая СОШ" ремонт спортивного зала завершен
"Тельминская СОШ" - ремонтные работы завершены, идет приемка работ
4
РП «Патриотическое воспитание граждан»
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Срок реализации
В течение года
0,155
млн руб
(ОБ 0,155)
Мероприятие реализовано частично, идет доп. поставка МФУ

## Slide 19
5
Национальный проект «Культура»
РП «Творческие люди»
Министерство культуры Иркутской области
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (п. Железнодорожный)
25.03.2022
0,05
млн руб
(ФБ 0,04 ОБ 0,01)
Поощрение выплачено
РП «Культурная среда»
Министерство культуры Иркутской области
Капитальный ремонт здания Детской школы искусств в р.п. Мишелевка
9,06
млн руб
(ФБ 6,53 ОБ 2,18 МБ 0,35)
Работы завершены,
ведется устранение замечаний

## Slide 20: Национальный проект «Здравоохранение»
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Реконструкция здания врачебной амбулатории в п. Тельма ОГБУЗ «Усольская городская больница»
Срок реализации
до 31.12.2023
76,9
млн руб
(ФБ 66,35 ОБ 10,58)
Контракт заключен
Приобретение и монтаж 2 ФАПов и 1 врачебной амбулатории для ОГБУЗ "Усольская городская больница"
45,1
млн руб
(ФБ 42,8 ОБ 2,35)
7
Введены 2 ФАПа
Гос.контракт на ВА расторгнут, повторное размещение и подведение итогов до 28.10.2022
Срок реализации
до 31.12.2022
Закупка 3 единиц автомобильного транспорта в ОГБУЗ Усольская городская больница
27.04.2022
2,84
млн руб
(ФБ 2,69 ОБ 0,15)
Вручение автомобилей состоялось

## Slide 21: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗИМЫ В 2022 ГОДУ

## Slide 22: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
4
национальных
проекта
775,5
млн руб
3
национальных
проекта
21,3
млн руб
3
национальных
проекта
21,9
млн руб

## Slide 23: Национальный проект «Жилье и городская среда»
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Министерство строительства Иркутской области
Приобретение жилых помещений и возмещение за изымаемые жилые помещения
6 959
кв. м.
Срок реализации
до 31.12.2023
730,6
млн руб
(Фонд ЖКХ 700,3 ОБ 21 МБ 9,3)
заключение контрактов не требуется
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство общественных и дворовых территорий
1
общественная территория
2
дворовых территорий
Работы завершены
13,7
млн руб
(ФБ 10,73 ОБ 2,73 МБ 0,24)
3

## Slide 24: Национальный проект «Образование»
РП «Современная школа»
Министерство образования Иркутской области
Создание 3 центров «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №5, МБОУ Зиминский лицей
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)
5,17
млн руб
(ФБ 4,96 ОБ 0,21)
4
РП «Цифровая образовательная среда»
Министерство образования Иркутской области
Приобретение комплектов оборудования в МБОУ СОШ № 8
1,82
млн руб
(ФБ 1,75 ОБ 0,07)
28
1
ноутбуков
МФУ
Мероприятие реализовано
(идет доп. поставка оборудования)
РП «Патриотическое воспитание граждан»
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Специалисты региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории Иркутской области (2 человека)
Срок реализации
до 31.12.2022
0,137
млн руб
(ОБ 0,137)
контракты заключены

## Slide 25: Национальный проект «Здравоохранение»
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Комплексный капитальный ремонт поликлиники Зиминской городской больницы
Срок реализации
до 31.12.2022
14,0
млн руб
(ФБ 13,27 ОБ 0,73)
контракт заключен
РП «Медицинские кадры Иркутской области»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Обучение и повышение квалификации 1 медицинского работника
Срок реализации
до 31.12.2022
0,99
млн руб
(ОБ 0,99)
5
Закупка 1 единицы автомобильного транспорта в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
0,91
млн руб
(ФБ 0,861 ОБ 0,047)
Вручение автомобиля состоялось
Закупка медицинского оборудования
7,79
млн руб
(ФБ 7,39 ОБ 0,406)
Оборудование поставлено
РП «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения по модернизации РМИС, системы криптографической защиты информации
Срок реализации
до 31.12.2022

## Slide 26
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
РП «Экспорт продукции АПК»
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Возмещение части понесенных затрат учреждениями на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации
0,40
млн руб
(ФБ 0,381 ОБ 0,016)
Мероприятие реализовано (внесено в реестр аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации)

## Slide 27: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

## Slide 28: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
4
национальных
проекта
17,7
млн руб
3
национальных
проекта
82
млн руб
2
национальных
проекта
252,7
млн руб

## Slide 29: Национальный проект «Образование»
РП «Современная школа»
Министерство образования Иркутской области
Создание 5 центров «Точка роста» на базе МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МБОУ Басалаевская ООШ
7,32
млн руб
(ФБ 7,03 ОБ 0,29)
РП «Цифровая образовательная среда»
Министерство образования Иркутской области
Приобретение 2 комплектов оборудования в МОУ Батаминская СОШ и МОУ Покровская СОШ
2,16
млн руб
(ФБ 2,07 ОБ 0,09)
3
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)
33
2
РП «Патриотическое воспитание граждан»
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Услуги 1 специалиста региональной системы патриотического воспитания
Срок реализации
до 31.12.2022
0,126
млн руб
(ОБ 0,126)
контракты заключены

## Slide 30
Национальный проект «Культура»
РП «Творческие люди»
Министерство культуры Иркутской области
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры:
МКУК «Культурно-досуговый центр Батаминского муниципального образования»
МКУК «Масляногорский культурно-досуговый центр Масляногорского сельского поселения»
МКУК «Культурно-досуговый центр Услонского муниципального образования Зиминского района», Услонская сельская библиотека
МКУК «Районный историко-краеведческий музей», с.Кимильтей
Срок реализации
до 31.12.2022
0,4
млн руб
(ФБ 0,32 ОБ 0,08)
заключение контрактов не требуется
6
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
до 31.12.2022
0,2
млн руб
(ФБ 0,16 ОБ 0,04)
заключение контрактов не требуется

## Slide 31: Национальный проект «Здравоохранение»
5
Закупка 1 единицы автомобильного транспорта в п. Центрально-Хазанский
0,91
млн руб
(ФБ 0,861 ОБ 0,047)
Вручение автомобиля состоялось
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Предоставление субсидии кооперативам на возмещение части затрат
6,6
млн руб
(ФБ 6,3 ОБ 0,3)
Мероприятие реализовано
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области

## Slide 32: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

## Slide 33: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
5
национальных
проектов
581,3
млн руб
4
национальных
проекта
107,8
млн руб
5
национальных
проектов
234,4
млн руб

## Slide 34: Национальный проект «Жилье и городская среда»
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство общественных и дворовых территорий
96
общественных территорий
92
дворовых территорий
Работы завершены
15.10.2022
7,53
млн руб
(ФБ 5,94 ОБ 1,52 МБ 1,24)
3
РП «Чистая вода»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Строительство локальных сетей водопровода протяженностью свыше 24 км
Срок реализации
до 31.12.2022
240,97
млн руб
(ФБ 230,95 ОБ 9,62 МБ 0,4)
контракты заключены
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Министерство строительства Иркутской области
Приобретение жилых помещений и возмещение за изымаемые жилые помещения
86
жилых помещений
206
человек
3 416,6
кв. м.
Срок реализации
до 31.12.2023
149,02
млн руб
(Фонд ЖКХ 146,44 ОБ 1,45 МБ 1,13)
Ведутся работы по заключению контрактов

## Slide 35: Национальный проект «Образование»
РП «Современная школа»
Министерство образования Иркутской области
Создание 6 центров «Точка роста» на базе МБОУ Бабагайская СОШ, МБОУ Тыретская СОШ, МБОУ Владимирская СОШ, МБОУ Заларинская ООШ, МБОУ Новочеремховская ООШ, МБОУ Второтыретская ООШ
9,05
млн руб
(ФБ 8,69 ОБ 0,36)
РП «Цифровая образовательная среда»
Министерство образования Иркутской области
Приобретение оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ Заларинская основная общеобразовательная школа
1,82
млн руб
(ФБ 1,75 ОБ 0,07)
5
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)
РП «Успех каждого ребенка»
Министерство образования Иркутской области
Капитальный ремонт спортивных залов МБОУ Мойганская СОШ , МБОУ СОШ с. Моисеевка, МБОУ Солерудовская гимназия р.п. Тыреть 1-ая
Ремонт спортивных залов завершен
13,8
млн руб
(ФБ 1,2 ОБ 11,8 МБ 0,8)

## Slide 36: Национальный проект «Здравоохранение»
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Комплексный капитальный ремонт Тагнинской амбулатории ОГБУЗ Заларинская районная больница
Работы выполнены
1,5
млн руб
(ФБ 1,42 ОБ 0,08)
Закупка 1 единицы автомобильного транспорта в ОГБУЗ Заларинская районная больница
0,91
млн руб
(ФБ 0,86 ОБ 0,05)
Автомобиль закуплен и вручен
Строительство поликлинического подразделения на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница»
до 31.12.2024
100
млн руб
(ФБ 94,8 ОБ 5,21)
контракт заключен
РП «Медицинские кадры Иркутской области»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Обучение и повышение квалификации 2 медицинских работников
Срок реализации
до 31.12.2022
0,127
млн руб
(ОБ 0,127)
контракт заключен
РП «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения по модернизации РМИС, системы криптографической защиты информации
Срок реализации
до 31.12.2022

## Slide 37
Национальный проект «Культура»
РП «Творческие люди»
Министерство культуры Иркутской области
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры с. Новочеремхово:
МБУК Новочеремховский культурно-информационный спортивный центр
Новочеремховская сельская библиотека
Срок реализации
до 31.12.2022
0,1
млн руб
(ФБ 0,08 ОБ 0,02)
заключение контрактов не требуется
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (с. Мойган, с. Холмогой)
до 31.12.2022
0,1
млн руб
(ФБ 0,08 ОБ 0,02)
заключение контрактов не требуется
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Предоставление субсидии кооперативам на возмещение части затрат
6,6
млн руб
(ФБ 6,3 ОБ 0,3)
Мероприятие реализовано
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области

## Slide 38: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЧЕРЕМХОВО В 2022 ГОДУ

## Slide 39: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
6
национальных
проектов
851,9
млн руб
4
национальных
проекта
838,9
млн руб
6
национальных
проектов
98,1
млн руб

## Slide 40: Национальный проект «Жилье и городская среда»
3
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство общественных территорий
общественные пространства
Работы завершены
15.10.2022
26,18
млн руб
(ФБ 20,5 ОБ 5,23 МБ 0,45)
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Министерство строительства Иркутской области
Строительство многоквартирных домов
кв. м.
Срок реализации
до 31.12.2022
906,7
млн руб
(ФБ 855,3 ОБ 31,13 МБ 20,24)
заключение контрактов не требуется
15 630,1

## Slide 41
4
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
РП «Дорожная сеть»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко в г. Черемхово
Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 2-Линейная
Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Лермонтова
Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. П. Старостина
Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луговая
Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Марата
Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Парковая
до 30.11.2022
383,5
млн руб
(ОБ 313,9 МБ 69,6)
контракты заключены
Срок завершения работ

## Slide 42: Национальный проект «Образование»
РП «Цифровая образовательная среда»
Министерство образования Иркутской области
Приобретение оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в МОУ "Открытая (сменная) школа г. Черемхово"
1,8
млн руб
(ФБ 1,75 ОБ 0,07)
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)
Национальный проект «Культура»
РП «Цифровая культура»
Министерство культуры Иркутской области
Создание виртуальных концертных залов (Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» структурное подразделение Дом культуры «Шахтер» )
Открытие виртуального концертного зала состоялось
30.08.2022
2,5
млн руб
(ФБ 2,5)
Техническое оснащение муниципальных музеев (МБУК "Музей истории города Черемхово")
09.09.2022
7,06
млн руб
(ФБ 6,24 ОБ 0,32 МБ 0,5)
Торжественное открытие состоялось
РП «Культурная среда»
Министерство культуры Иркутской области

## Slide 43: Национальный проект «Здравоохранение»
6
Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения по модернизации РМИС, системы криптографической защиты информации
РП «Цифровой контур здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
РП «Экспорт продукции АПК»
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Субсидия на возмещение части понесенных затрат учреждениями на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации
0,685
млн руб
(ФБ 0,659 ОБ 0,026)
Мероприятие реализовано (внесено в реестр аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации)
Срок реализации
до 31.12.2022

## Slide 44: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

## Slide 45: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
5
национальных
проектов
1 007,9
млн руб
5
национальных
проектов
696,5
млн руб
6
национальных
проектов
273,2
млн руб

## Slide 46: Национальный проект «Жилье и городская среда»
3
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство дворовых и общественных территорий (с. Голуметь и с. Бельск – по 1 общественной территории, р.п. Михайловка и с. Алехино – по 1 дворовой территории)
2
общественных пространства
Работы завершены
15.10.2022
8,09
млн руб
(ФБ 6,41 ОБ 1,63 МБ 0,05)
2
дворовых территории
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Министерство строительства Иркутской области
Строительство многоквартирных домов
кв. м.
Срок реализации
до 31.12.2023
156,08
млн руб
(ФБ 127,61 ОБ 26,79 МБ 1,68)
Ведутся работы по заключению контрактов
4 332,2
183
70
жилых
помещений
человека

## Slide 47
4
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
РП «Дорожная сеть»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Березовка
до 30.09.2023
785,4
млн руб
(ФБ 545,5 ОБ 239,9)
контракты заключены
Срок завершения работ
Капитальный ремонт автомобильных дорог: В.Булай-Лохово-Нены на участке км 8+600 - км 18+600;
Черемхово - Голуметь - Онот на участке км 33+000 - км 43+000
Ремонт моста: через р. Малая Белая на км 35+194 автодороги Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска
до 30.09.2023
контракты заключены
до 30.09.2024
контракты заключены
до 30.10.2022
контракты заключены

## Slide 48: Национальный проект «Образование»
РП «Патриотическое воспитание граждан»
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Оказание услуг специалистами региональной системы патриотического воспитания
Срок реализации
в течение года
0,137
млн руб
(ОБ 0,137)
5
РП «Современная школа»
Министерство образования Иркутской области
Создание 5 центров «Точка роста» на базе МКОУ СОШ села Нижняя Иреть, МКОУ СОШ села Рысево, МКОУ СОШ села Бельск, МКОУ СОШ села Онот, МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка.
8,6
млн руб
(ФБ 8,3 ОБ 0,3)
РП «Успех каждого ребенка»
Министерство образования Иркутской области
Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка
Капремонт завершен
6,7
млн руб
(ФБ 0,57 ОБ 5,77 МБ 0,4)
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)

## Slide 49: Национальный проект «Здравоохранение»
6
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Закупка 4 единиц автомобильного транспорта в ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» (пгт Михайловка, с. Зерновое, с. Нижняя Иреть, с. Онот)
27.04.2022
4,61
млн руб
(ФБ 4,374 ОБ 0,24)
Вручение автомобилей состоялось
Приобретение 12 единиц медицинского оборудования
Оборудование поставлено и установлено
25,4
млн руб
(ФБ 24,111 ОБ 1,33)
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Приобретение 78 единиц программного обеспечения
ПО поставлено и установлено
0,40
млн руб
(ФБ 0,39 ОБ 0,017)
РП «Цифровой контур здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области

## Slide 50
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
РП «Экспорт продукции АПК»
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансвой аренды (лизинга), предметом котрых являются техника, грузовые и специализированные автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств
12,49
млн руб
(ОБ 12,49)
Субсидия предоставлена

## Slide 51: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. САЯНСКА В 2022 ГОДУ

## Slide 52: Общая информация о реализации национальных проектов
2020
2
2021
2022
4
национальных
проектов
23,97
млн руб
4
национальных
проекта
35,3
млн руб
5
национальных
проектов
94,1
млн руб

## Slide 53: Национальный проект «Жилье и городская среда»
3
РП «Формирование комфортной городской среды»
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
Благоустройство общественных территорий
общественные пространства
Работы завершены
15.10.2022
18,83
млн руб
(ФБ 14,64 ОБ 3,73 МБ 0,46)
Национальный проект «Образование»
РП «Современная школа»
Министерство образования Иркутской области
Создание 2 центров «Точка роста» на базе МОУ СОШ №2, МОУ СОШ № 7
3,45
млн руб
(ФБ 3,31 ОБ 0,14)
Мероприятие реализовано частично (идет доп. поставка оборудования)

## Slide 54: Национальный проект «Здравоохранение»
6
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Закупка медицинского оборудования
0,354
млн руб
(ФБ 0,3355 ОБ 0,0185)
Оборудование поставлено
закупка медицинского оборудования
Оборудование поставлено
1,335
млн руб
(ФБ 1,335)
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения по модернизации РМИС, системы криптографической защиты информации
РП «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерство здравоохранения Иркутской области
Срок реализации
до 31.12.2022
Национальный проект «Демография»
РП «Содействие занятости»
Министерство труда и занятости Иркутской области
Завершение строительства МДОУ детский сад комбинированного вида на 150 мест в микрорайоне Мирный
Объект введен
май 2022 г.